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Итоги реализации

Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий 
Кабардино-Балкарской Республики» в 2025 году
В 2025 году в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» проведены следующие мероприятия:
в городе Тырныаузе Эльбрусского муниципального района капитально отремонтированы спортивная школа олимпийского резерва и центр развития творчества детей и юношества, 

в сельском поселении Баксаненок Баксанского муниципального района построены водопроводные сети на двух улицах, многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв.м, введена в эксплуатацию ветеринарная клиника. Здесь же начато строительство детского сада на 140 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса. По обоим объектам работы рассчитаны на 2 года, соответственно в 2026 году работы будут продолжены и до конца года объекты будут введены в эксплуатацию.

В городском поселении Кашхатау Черекского муниципального района завершено строительство линейного участка водовода «Кара-Суу - Бабугент – Кашхатау», в настоящее время проводятся работы по его подключению.
Помимо этого, в трех селах республики Псыхурей Баксанского муниципального района, Псынадаха Зольского муниципального района и Аушигер Черекского муниципального района проведены работы по благоустройству зон отдыха в сельских парках и скверах. 
Объем государственной поддержки на комплексное развитие сельских территорий в 2025 году составил 606,7 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. 
