Итоги реализации

Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» в 2024 году

В 2024 году в Кабардино-Балкарии продолжилась реализация мероприятий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» по трем направлениям:

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств»,

«Современной облик сельских территорий»,

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях».

В 2024 году по перечисленным направлениям:

в г.п.Тырныауз:

проведена модернизация четырех водопроводных сетей протяженностью 7,1 км,

капитально отремонтировано здание дошкольного отделения школы-лицея,

ведется капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва и центра развития творчества детей и юношества, оба объекта переходящие на 2025 год,

в с.п.Эльбрус:

завершено строительство малобюджетного спортивного комплекса и Дома культуры на 300 мест,

в с.п. Шалушка:

построены универсальный спортивный комплекс и футбольное поле.

Продолжилось строительство Дома культуры в с.п. Псыхурей Баксанского района.

В двух селах проведена реконструкция автомобильных дорог общей протяженностью 6800 метров (с.п.Псыхурей и с.п.Кахун).

Итого в 2024 году на реализацию Госпрограммы направлено 385,04 млн рублей, все средства освоены полностью (в том числе из федерального бюджета – 381,184 млн рублей, средства республиканского бюджета – 3,850 млн рублей).