Итоги реализации в 2023 году

госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»,

на финансирование которой в 2023 году с учетом заключённых государственных контрактов направлено 657,9 млн рублей бюджетных средств.

Госпрограмма реализуется по трем направлениям:

«Современной облик сельских территорий»,

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»,

«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств».

По направлению «Современной облик сельских территорий» Министерством сельского хозяйства России для финансирования в 2023 году было отобрано шесть проектов комплексного развития сельских территорий, в рамках которых предусмотрена реализация 13 социально значимых объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта на территории 5 муниципальных районов республики: Баксанского, Прохладненского, Чегемского, Черекского и Эльбрусского. Часть из проектов являются переходящими на 2024 год.

В 2023 году завершены следующие проекты:

- Реконструкция сетей водоснабжения в с.п.Псыхурей и с.п.Тегенекли,

- Капитальный ремонт здания дошкольного блока средней школы в с.п.Псыхурей;

- Реконструкция водопровода в с.п.Алтуд;

- Строительство водовода "Сатушир-Аушигер";

- Строительство Дом культуры на 300 мест в с.п. Аушигер;

- Капитальный ремонт Дворца культуры в г.Тырныаузе.

- Капитальный ремонт здания культурно-досугового центра в с.п.Алтуд.

По направлению «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в 2023 году проведена реконструкция автомобильной дороги в ст. Солдатская протяженностью 3,96 км.

По переходящим на следующий год объектам все запланированные на 2023 год работы проведены в полном объеме согласно проектной документации. Перечень объектов, рассчитанных на 2023-2024 годы:

Строительство Дома культуры на 300 мест в с.п.Псыхурей.

Строительство универсального спортивного комплекса в с.п. Шалушка.

Строительство футбольного поля в с.п. Шалушка.

Строительство малобюджетного спортивного комплекса в поселке Эльбрус.

Строительство Дома культуры на 300 мест в с.п.Эльбрус.

Все перечисленные объекты планируется своевременно ввести в эксплуатацию в 2024 году.

По направлению «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств» получателями социальных выплат в текущем году стали 2 семьи, им перечислено 2,91 млн рублей. Участники мероприятий изъявили желание улучшить жилищные условия путем строительства жилых домов.