Итоги реализации в 2023 году
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», 
[bookmark: _GoBack]на финансирование которой в 2023 году с учетом заключённых государственных контрактов направлено 657,9 млн рублей бюджетных средств.


Госпрограмма реализуется по трем направлениям:
«Современной облик сельских территорий», 
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»,
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств».
По направлению «Современной облик сельских территорий» Министерством сельского хозяйства России для финансирования в 2023 году было отобрано шесть проектов комплексного развития сельских территорий, в рамках которых предусмотрена реализация 13 социально значимых объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта на территории 5 муниципальных районов республики: Баксанского, Прохладненского, Чегемского, Черекского и Эльбрусского. Часть из проектов являются переходящими на 2024 год. 
В 2023 году завершены следующие проекты:
1. Реконструкция сетей водоснабжения в с.п.Псыхурей и с.п.Тегенекли, 
2. Капитальный ремонт здания дошкольного блока средней школы в с.п.Псыхурей;
3. Реконструкция водопровода в с.п.Алтуд;
4. Строительство водовода "Сатушир-Аушигер";
5. Строительство Дом культуры на 300 мест в с.п. Аушигер;
6. Капитальный ремонт Дворца культуры в г.Тырныаузе.
7. Капитальный ремонт здания культурно-досугового центра в с.п.Алтуд.
По направлению «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в 2023 году проведена реконструкция автомобильной дороги в ст. Солдатская протяженностью 3,96 км. 
По переходящим на следующий год объектам все запланированные на 2023 год работы проведены в полном объеме согласно проектной документации. Перечень объектов, рассчитанных на 2023-2024 годы:
Строительство Дома культуры на 300 мест в с.п.Псыхурей. 
Строительство универсального спортивного комплекса в с.п. Шалушка. 
Строительство футбольного поля в с.п. Шалушка. 
Строительство малобюджетного спортивного комплекса в поселке Эльбрус.
Строительство Дома культуры на 300 мест в с.п.Эльбрус.
Все перечисленные объекты планируется своевременно ввести в эксплуатацию в 2024 году. 
[bookmark: _Hlk147482552]По направлению «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств» получателями социальных выплат в текущем году стали 2 семьи, им перечислено 2,91 млн рублей. Участники мероприятий изъявили желание улучшить жилищные условия путем строительства жилых домов. 
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