Итоги реализации в 2022 году Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

В 2022 году в рамках реализации основного мероприятия «Современной облик сельских территорий» Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» начал реализовываться проект «Комплексное развитие территории сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района», который прошел конкурсный отбор проектов в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. 
Указанный проект включал в себя мероприятия:
- капитальный ремонт здания спортивного комплекса в с.п.Благовещенка; 
- реконструкцию водопровода протяженностью 2 км по ул. Бульварной, ул. Молодежной х.Майского с.п.Благовещенка.
[bookmark: _GoBack]На финансирование указанных проектов всего предусмотрено 24,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 24,0 млн рублей, средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составили 0,2 млн рублей.
Оба объекта введены в эксплуатацию.
В рамках реализации основного мероприятия «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Госпрограммы в сельских поселениях республики были реконструированы десять сельских дорог, из которых две дороги в с.п. Урух и по одной дороге в сельских поселениях: Интернациональное, Ново-Ивановское, Анзорей, Нижний Чегем, Хушто Сырт, Чегем Второй, Бабугент, Кенделен. Общая протяженность реконструированных работ составила 18,8 км при плановом показателе 16,77 км. Объем бюджетных ассигнований  в 2022 году на указанные мероприятия составил  484,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 477,4 млн. рублей, средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 4,8 млн рублей. 
Все 10 объектов введены в эксплуатацию до конца 2022 года.
 В рамках реализации основного мероприятия «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств» участниками мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателями социальных выплат с учетом объема бюджетных ассигнований стали 2 семьи. 
Средства федерального бюджета в размере 1,60 млн рублей и средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 0,16 млн рублей в полном объеме перечислены на счета участников. На указанные средства построено 90,1 квадратных метров жилья, или 100 % от планового показателя. 
В 2022 году продолжилось строительство объекта «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в с.п. ст. Солдатская». Указанный объект является переходящим с 2021 года. Объем финансирования на 2022 год составил всего 49,6 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета  - 49,1 млн. рублей. 
Объект введен в эксплуатацию 30 марта 2023 года, что соответствует условиям соглашения между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики. 


